| Table 9.4 Physical Achievements Under Anna Marumalarchi Thittam (No. of works) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl.No | District | 1997-98 |  |  | 1998-99 |  |  | 1999-2000 |  |  | 2000-01 |  |  |
|  |  | Taken up | Completed | % | Taken up | # Completed | % | Taken up | Completed | % | Taken up | Completed | % |
| 1 | Kancheepuram | 1188 | 1188 | 100 | 677 | 677 | 100 | 472 | 461 | 97.67 | 560 | 470 | 83.93 |
| 2 | Tiruvallur | 389 | 389 | 100 | 486 | 485 | 99.79 | 320 | 311 | 97.19 | 443 | 420 | 94.81 |
| 3 | Cuddalore | 706 | 706 | 100 | 488 | 488 | 100 | 974 | 951 | 97.64 | 1275 | 692 | 54.27 |
| 4 | Villupuram | 1564 | 1564 | 100 | 1282 | 1282 | 100 | 616 | 602 | 97.73 | 669 | 664 | 99.25 |
| 5 | Vellore | 2119 | 2119 | 100 | 1852 | 1852 | 100 | 1670 | 1670 | 100.00 | 1039 | 1036 | 99.71 |
| 6 | Thiruvannamalai | 742 | 742 | 100 | 696 | 696 | 100 | 728 | 696 | 95.60 | 2704 | 2701 | 99.89 |
| 7 | Salem | 1818 | 1818 | 100 | 1091 | 1091 | 100 | 1618 | 1616 | 99.88 | 1409 | 1332 | 94.54 |
| 8 | Namakkal | 905 | 905 | 100 | 784 | 784 | 100 | 778 | 775 | 99.61 | 368 | 368 | 100.00 |
| 9 | Dharmapuri | 2482 | 2482 | 100 | 912 | 912 | 100 | 576 | 560 | 97.22 | 690 | 649 | 94.06 |
| 10 | Erode | 1248 | 1248 | 100 | 1168 | 1168 | 100 | 949 | 922 | 97.15 | 690 | 677 | 98.12 |
| 11 | Coimbatore | 2856 | 2856 | 100 | 1908 | 1908 | 100 | 2570 | 2570 | 100.00 | 2048 | 1849 | 90.28 |
| 12 | Nilgiris | 533 | 533 | 100 | 597 | 596 | 99.83 | 396 | 365 | 92.17 | 458 | 414 | 90.39 |
| 13 | Thanjavur | 1043 | 1043 | 100 | 998 | 998 | 100 | 739 | 735 | 99.46 | 807 | 252 | 31.23 |
| 14 | Nagapattinam | 350 | 350 | 100 | 478 | 478 | 100 | 370 | 367 | 99.19 | 233 | 61 | 26.18 |
| 15 | Thiruvarur | 672 | 672 | 100 | 391 | 391 | 100 | 507 | 500 | 98.62 | 387 | 286 | 73.90 |
| 16 | Tiruchirapalli | 848 | 848 | 100 | 909 | 909 | 100 | 892 | 892 | 100.00 | 947 | 924 | 97.57 |
| 17 | Karur | 682 | 682 | 100 | 233 | 233 | 100 | 211 | 202 | 95.73 | 208 | 208 | 100.00 |
| 18 | Perambalur | 1606 | 1606 | 100 | 1267 | 1265 | 99.84 | 338 | 315 | 93.20 | 362 | 344 | 95.03 |
| 19 | Pudukottai | 1150 | 1150 | 100 | 469 | 469 | 100 | 538 | 532 | 98.88 | 433 | 216 | 49.88 |
| 20 | Madurai | 729 | 729 | 100 | 2013 | 2013 | 100 | 684 | 684 | 100.00 | 414 | 409 | 98.79 |
| 21 | Theni | 561 | 561 | 100 | 437 | 437 | 100 | 333 | 331 | 99.40 | 316 | 288 | 91.14 |
| 22 | Dindigul | 1448 | 1448 | 100 | 1044 | 1043 | 99.90 | 635 | 631 | 99.37 | 1454 | 1454 | 100.00 |
| 23 | Ramanathapuram | 561 | 561 | 100 | 635 | 635 | 100 | 592 | 565 | 95.44 | 789 | 557 | 70.60 |
| 24 | Virudhunagar | 168 | 168 | 100 | 289 | 289 | 100 | 304 | 304 | 100.00 | 165 | 163 | 98.79 |
| 25 | Sivaganga | 1293 | 1293 | 100 | 250 | 250 | 100 | 159 | 156 | 98.11 | 254 | 171 | 67.32 |
| 26 | Tirunelveli | 659 | 659 | 100 | 559 | 558 | 99.82 | 690 | 678 | 98.26 | 907 | 907 | 100.00 |
| 27 | Tuticorin | 486 | 486 | 100 | 1001 | 1001 | 100 | 803 | 803 | 100.00 | 856 | 808 | 94.39 |
| 28 | Kanyakumari | 866 | 866 | 100 | 983 | 982 | 99.90 | 1706 | 1702 | 99.77 | 3467 | 3387 | 97.69 |
| Total |  | 29672 | 29672 | 100 | 23897 | 23890 | 99.97 | 21168 | 20896 | 98.72 | 24352 | 21707 | 89.14 |
| Source: Computed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |