| ## Table 7.4 Physical progress under RCRSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RCRSP* |  |  | RCRSP (AB) |  |  | RCRSP (TSC) |  |  |
| Sl.No | District | 1999-2000 |  |  | 2000-2001 |  |  | 2000-2001 |  |  |
|  |  | Total Works | Completed | % | Total Works | Completed | % | Taken up | # Completed | % |
| 1 | Kancheepuram | 7013 | 7013 | 100 | 3364 | 3363 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Thiruvallur | 8048 | 8048 | 100 | 2800 | 2800 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Cuddalore | 9374 | 9374 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 4149.00 | 4149.00 | 100 |
| 4 | Villupuram | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Vellore | 9123 | 9123 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 10783.00 | 10783.00 | 100 |
| 6 | Tiruvannamalai | 9312 | 9312 | 100 | 4475 | 4475 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Salem | 4195 | 4195 | 100 | 2010 | 2010 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Namakkal | 3592 | 3592 | 100 | 1724 | 1724 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Dharmapuri | 6378 | 6378 | 100 | 3050 | 3050 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Erode | 3700 | 3700 | 100 | 1832 | 1832 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Coimbatore | 4218 | 4218 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 6131.00 | 6094.00 | 99.40 |
| 12 | TheNilgiris | 299 | 299 | 100 | 185 | 185 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Thanjavur | 6380 | 6380 | 100 | 3059 | 3059 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Nagapattinam | 4710 | 4710 | 100 | 2255 | 2255 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Tiruvarur | 2446 | 2446 | 100 | 2242 | 2242 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Tiruchi | 4412 | 4412 | 100 | 2122 | 2122 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | karur | 1716 | 1716 | 100 | 822 | 822 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Perambalur | 3488 | 3488 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 1116.00 | 826.00 | 74.01 |
| 19 | Pdukottai | 5396 | 5396 | 100 | 2588 | 2588 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Maduari | 4672 | 4672 | 100 | 2239 | 2239 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Theni | 1418 | 1418 | 100 | 677 | 677 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Dindigul | 3321 | 3321 | 100 | 1613 | 1613 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Ramanathapuram | 4798 | 4798 | 100 | 2428 | 2428 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Virudhunagar | 4872 | 4872 | 100 | 2337 | 2337 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Sivagangai | 4670 | 4670 | 100 | 2313 | 2313 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Tirunelveli | 4613 | 4613 | 100 | 2208 | 2208 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Tuticorin | 4422 | 4422 | 100 | 2120 | 2120 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Kanniyakumari | 10986 | 10986 | 100 | 521 | 521 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Total | 137591 | 137591 | 100 | 48984 | 48983 | .00 | 22179.00 | 21852.00 | 98.53 |
| Source: Dept. of Rural Development, Government of Tamil Nadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Physical progress exclusive TSC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |