| # Table 5.2 Physical Achievements under Indira Awaas Yojana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1997-98) |  |  | (1998-99) |  |  | (1999-2000) |  |  | (2000-2001) |  |  |
| Sl.No | ## District | Taken up | Completed | % | Taken up * | Completed | % | Taken up * | Completed | % | Taken up * | Completed | % |
| 1 | Kancheepuram | 4043 | 2997 | 74.13 | 5977 | 4733 | 79.19 | 2343 | 2343 | 100.00 | 1511 | 1511 | 100.00 |
| 2 | Tiruvallur | 3550 | 2149 | 60.54 | 5328 | 5217 | 97.92 | 1722 | 1696 | 98.49 | 900 | 900 | 100.00 |
| 3 | Cuddalore | 4446 | 3315 | 74.56 | 6801 | 6801 | 100.00 | 1834 | 1834 | 100.00 | 1456 | 1243 | 85.37 |
| 4 | Villupuram | 5835 | 1596 | 27.35 | 9485 | 4294 | 45.27 | 7568 | 7568 | 100.00 | 1478 | 1478 | 100.00 |
| 5 | Vellore | 4246 | 4261 | 100.35 | 3746 | 3746 | 100.00 | 1964 | 1964 | 100.00 | 1777 | 1777 | 100.00 |
| 6 | Tiruvannamalai | 3827 | 2930 | 76.56 | 4180 | 3373 | 80.69 | 2271 | 2271 | 100.00 | 1314 | 1314 | 100.00 |
| 7 | Salem | 3057 | 3629 | 118.71 | 2531 | 2456 | 97.04 | 1244 | 1244 | 100.00 | 1133 | 1133 | 100.00 |
| 8 | Namakkal | 2360 | 2098 | 88.90 | 2196 | 2196 | 100.00 | 1350 | 1350 | 100.00 | 478 | 478 | 100.00 |
| 9 | Dharmapuri | 3019 | 2731 | 90.46 | 2268 | 2268 | 100.00 | 1377 | 1377 | 100.00 | 1219 | 1219 | 100.00 |
| 10 | Erode | 2891 | 2937 | 101.59 | 1731 | 1731 | 100.00 | 1020 | 1020 | 100.00 | 2163 | 2159 | 99.82 |
| 11 | Coimbatore | 2914 | 3505 | 120.28 | 2021 | 2021 | 100.00 | 1127 | 1127 | 100.00 | 1559 | 1534 | 98.40 |
| 12 | The Nilgiris | 955 | 482 | 50.47 | 954 | 945 | 99.06 | 197 | 197 | 100.00 | 822 | 761 | 92.58 |
| 13 | Thanjavur | 2722 | 2792 | 102.57 | 2389 | 2389 | 100.00 | 1163 | 1163 | 100.00 | 1781 | 1682 | 94.44 |
| 14 | Nagapattinam | 2919 | 2062 | 70.64 | 3847 | 3847 | 100.00 | 1348 | 1263 | 93.69 | 816 | 750 | 91.91 |
| 15 | Tiruvarur | 2529 | 1705 | 67.42 | 3443 | 2562 | 74.41 | 1739 | 1561 | 89.76 | 781 | 669 | 85.66 |
| 16 | Tiruchirapalli | 2094 | 1203 | 57.45 | 2470 | 2427 | 98.26 | 993 | 993 | 100.00 | 1590 | 1590 | 100.00 |
| 17 | Karur | 1074 | 962 | 89.57 | 1022 | 820 | 80.23 | 641 | 641 | 100.00 | 351 | 351 | 100.00 |
| 18 | Perambalur | 2045 | 2278 | 111.39 | 1731 | 1226 | 70.83 | 1217 | 1217 | 100.00 | 999 | 905 | 90.59 |
| 19 | Pudukottai | 1668 | 1183 | 70.92 | 1861 | 1861 | 100.00 | 900 | 900 | 100.00 | 1388 | 1388 | 100.00 |
| 20 | Madurai | 2146 | 2101 | 97.90 | 1443 | 1443 | 100.00 | 870 | 870 | 100.00 | 980 | 976 | 99.59 |
| 21 | Theni | 1093 | 871 | 79.69 | 1142 | 1022 | 89.49 | 447 | 447 | 100.00 | 217 | 216 | 99.54 |
| 22 | Dindigul | 2518 | 843 | 33.48 | 3141 | 3141 | 100.00 | 1076 | 1076 | 100.00 | 1425 | 1425 | 100.00 |
| 23 | Ramanathapuram | 1511 | 866 | 57.31 | 1795 | 929 | 51.75 | 1626 | 1604 | 98.65 | 2147 | 2147 | 100.00 |
| 24 | Viruthunagar | 1911 | 1219 | 63.79 | 2276 | 1965 | 86.34 | 1112 | 972 | 87.41 | 1066 | 1057 | 99.16 |
| 25 | Sivagangai | 1211 | 772 | 63.75 | 1313 | 1313 | 100.00 | 573 | 573 | 100.00 | 1243 | 1203 | 96.78 |
| 26 | Tirunelveli | 2892 | 3049 | 105.43 | 1725 | 1332 | 77.22 | 1513 | 1513 | 100.00 | 1133 | 1133 | 100.00 |
| 27 | Tuticorin | 1553 | 663 | 42.69 | 2178 | 1903 | 87.37 | 1042 | 1042 | 100.00 | 1370 | 1370 | 100.00 |
| 28 | Kanniyakumari | 569 | 631 | 110.90 | 246 | 246 | 100.00 | 94 | 94 | 100.00 | 1575 | 1575 | 100.00 |
|  | Total | 71598 | 55830 | 77.98 | 79240 | 68207 | 86.08 | 40371 | 39920 | 98.88 | 34672 | 33944 | 97.90 |
| Source: Dept of Rural Development, Govt of Tamil Nadu |  |  |  |  |  | * Values include spill over works |  |  |  |  |  |  |  |