| Table 5.5 Physical Achievements Under CCS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1999-2000) |  |  |
| Sl.No | District | Taken up | Completed | Percentage |
| 1 | Kancheepuram | 241 | 56 | 23.24 |
| 2 | Tiruvallur | 295 | 29 | 9.83 |
| 3 | Cuddalore | 573 | 63 | 10.99 |
| 4 | Villupuram | 423 | 310 | 73.29 |
| 5 | Vellore | 294 | 242 | 82.31 |
| 6 | Tiruvannamalai | 261 | 82 | 31.42 |
| 7 | Salem | 180 | 0 | 0.00 |
| 8 | Namakkal | 137 | 137 | 100.00 |
| 9 | Dharmapuri | 197 | 197 | 100.00 |
| 10 | Erode | 153 | 153 | 100.00 |
| 11 | Coimbatore | 169 | 52 | 30.77 |
| 12 | The Nilgiris | 28 | 0 | 0.00 |
| 13 | Thanjavur | 174 | 40 | 22.99 |
| 14 | Nagapattinam | 211 | 15 | 7.11 |
| 15 | Tiruvarur | 179 | 22 | 12.29 |
| 16 | Tiruchirapalli | 150 | 38 | 25.33 |
| 17 | Karur | 77 | 77 | 100.00 |
| 18 | Perambalur | 143 | 114 | 79.72 |
| 19 | Pudukottai | 117 | 102 | 87.18 |
| 20 | Madurai | 130 | 89 | 68.46 |
| 21 | Theni | 63 | 0 | 0.00 |
| 22 | Dindigul | 148 | 13 | 8.78 |
| 23 | Ramanathapuram | 118 | 6 | 5.08 |
| 24 | Viruthunagar | 131 | 131 | 100.00 |
| 25 | Sivagangai | 85 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tirunelveli | 161 | 161 | 100.00 |
| 27 | Tuticorin | 118 | 118 | 100.00 |
| 28 | Kanniyakumari | 14 | 14 | 100.00 |
| Total |  | 4970 | 2261 | 45.49 |
| Source: Dept of Rural Development, Govt of Tamil Nadu |  |  |  |  |