| # Table 8.2 District wise Physical and Financial achievements under Biogas Development in Tamil Nadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sl.No | # Dist. Name | 1997-1998 |  |  | 1998-1999 |  |  | 1999-2000 |  |  | 2000-2001 |  |  | # Total |  |  |
|  |  | Tar. | Ach. | % | Tar. | Ach. | % | Tar. | Ach. | % | Tar. | Ach. | % | Tar. | Ach. | % |
| 1 | Kancheepuram | 70 | 58 | 83 | 35 | 35 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 165 | 153 | 93 |
| 2 | Tiruvallur | 75 | 31 | 41 | 38 | 22 | 58 | 30 | 18 | 60 | 30 | 9 | 30 | 173 | 80 | 46 |
| 3 | Cuddalore | 130 | 19 | 15 | 65 | 48 | 74 | 35 | 35 | 100 | 50 | 50 | 100 | 280 | 152 | 54 |
| 4 | Villupuram | 190 | 192 | 101 | 95 | 70 | 74 | 75 | 25 | 33.333 | 70 | 75 | 107.14 | 430 | 362 | 84 |
| 5 | Vellore | 200 | 202 | 101 | 100 | 101 | 101 | 75 | 101 | 134.67 | 75 | 76 | 101.33 | 450 | 480 | 107 |
| 6 | Thiruvannamalai | 200 | 94 | 47 | 100 | 29 | 29 | 75 | 45 | 60 | 75 | 72 | 96 | 450 | 240 | 53 |
| 7 | Salem | 240 | 240 | 100 | 120 | 85 | 71 | 90 | 100 | 111.11 | 90 | 75 | 83.333 | 540 | 500 | 93 |
| 8 | Namakkal | 160 | 160 | 100 | 80 | 80 | 100 | 60 | 50 | 83.333 | 60 | 60 | 100 | 360 | 350 | 97 |
| 9 | Dharmapuri | 200 | 239 | 120 | 100 | 109 | 109 | 75 | 102 | 136 | 100 | 80 | 80 | 475 | 530 | 112 |
| 10 | Erode | 400 | 401 | 100 | 200 | 200 | 100 | 150 | 165 | 110 | 100 | 100 | 100 | 850 | 866 | 102 |
| 11 | Coimbatore | 350 | 246 | 70 | 175 | 175 | 100 | 135 | 150 | 111.11 | 130 | 135 | 103.85 | 790 | 706 | 89 |
| 12 | Nilgiris | 5 | 10 | 200 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 14 | 19 | 136 |
| 13 | Thanjavur | 80 | 89 | 111 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 30 | 30 | 100 | 190 | 199 | 105 |
| 14 | Nagapattinam | 0 | 0 | 0 | 50 | 63 | 126 | 30 | 65 | 216.67 | 40 | 41 | 102.5 | 120 | 169 | 141 |
| 15 | Thiruvarur | 200 | 51 | 26 | 50 | 50 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 330 | 181 | 55 |
| 16 | Tiruchirapalli | 160 | 162 | 101 | 80 | 80 | 100 | 60 | 70 | 116.67 | 60 | 60 | 100 | 360 | 372 | 103 |
| 17 | Karur | 120 | 8 | 7 | 60 | 74 | 123 | 45 | 45 | 100 | 50 | 45 | 90 | 275 | 172 | 63 |
| 18 | Perambalur | 40 | 40 | 100 | 20 | 13 | 65 | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 | 90 | 83 | 92 |
| 19 | Pudukottai | 120 | 54 | 45 | 60 | 51 | 85 | 45 | 45 | 100 | 45 | 35 | 77.778 | 270 | 185 | 69 |
| 20 | Madurai | 150 | 91 | 61 | 75 | 75 | 100 | 60 | 26 | 43.333 | 50 | 60 | 120 | 335 | 252 | 75 |
| 21 | Theni | 80 | 43 | 54 | 40 | 40 | 100 | 30 | 40 | 133.33 | 30 | 30 | 100 | 180 | 153 | 85 |
| 22 | Dindigul | 115 | 105 | 91 | 57 | 57 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 252 | 242 | 96 |
| 23 | Ramanathapuram | 115 | 118 | 103 | 57 | 75 | 132 | 40 | 40 | 100 | 40 | 37 | 92.5 | 252 | 270 | 107 |
| 24 | Virudhunagar | 100 | 100 | 100 | 50 | 26 | 52 | 40 | 40 | 100 | 36 | 36 | 100 | 226 | 202 | 89 |
| 25 | Sivaganga | 100 | 100 | 100 | 50 | 26 | 52 | 35 | 35 | 100 | 36 | 26 | 72.222 | 221 | 187 | 85 |
| 26 | Tirunelveli | 200 | 151 | 76 | 100 | 46 | 46 | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | 450 | 347 | 77 |
| 27 | Tutocorin | 100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 90 | 40 | 17 | 42.5 | 50 | 40 | 80 | 240 | 202 | 84 |
| 28 | Kanyakumari | 100 | 101 | 101 | 50 | 46 | 92 | 32 | 38 | 118.75 | 50 | 50 | 100 | 232 | 235 | 101 |
|  | Total | 4000 | 3205 | 80 | 2000 | 1764 | 88 | 1500 | 1495 | 99.667 | 1500 | 1425 | 95 | 9000 | 7889 | 88 |
| Source: Dept. of Rural Development, Government of Tamil Nadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |